南京交通职业技术学院

竞争性谈判文件

采购编号：JY201171号

项目名称：南京交通职业技术学院学生公寓H、I楼外墙保温工程

物资采购管理办公室

二○一一年十二月

目  录

第一章  谈判邀请书	3

第二章  采购合同专用条款部分	7

第三章	相关技术规格及要求	10

第四章  谈判文件格式	13

# 第一章  谈判邀请书

物资采购管理办公室受基建办和南京永滕建筑工程有限公司的委托，拟对学院学生公寓H、I楼外墙保温项目项目进行竞争性谈判采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、竞争性谈判主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 学生公寓H、I楼外墙保温项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 3 | 采购编号 | JY201171号 |
| 4 | 物资采购管理办公室 | 项目负责人：李晓旭 电话：025－86115873 地址：南京江宁区科学园龙眠大道629号大学生活动中心119室 |
| 5 | 采购人 | 南京永滕建筑工程有限公司 联系人：蒋建卫 电话：13913018018 南京交通职业技术学院基建办公室 联系人：王泉 电话：025－86174605 |
| 6 | 谈判供应商 | 向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人（本项目不接受联合体谈判） |
| 7 | 竞争性谈判保证金 | 金额：人民币贰万元整 |
| 8 | 递交方式 | 递交谈判文件截止时间前交纳有效银行本票或银行汇票（学院不接受汇款、现金、转帐支票或其他形式的保证金） |
| 9 | 学院开票 信息 | 名称：南京交通职业技术学院 纳税人识别号：320121466001961 地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019 开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657 |
| 10 | 竞争性谈判文件递交 | 递交时间:2011年12月16日9:00-9:30分。(北京时间) 截止时间:2011年12月16日9:30分。(北京时间) 递交地点：大学生活动中心115室 |
| 11 | 授权代表 | 谈判供应商应委派授权代表参加竞争性谈判及报价，参加谈判的代表须持本人身份证原件及法人授权委托书原件办理下列事项（1）交纳保证金（2）签名报到（3）递交谈判文件（4）最终报价及承诺（5）其他相关事宜。 |
| 12 | 竞争性谈判文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：2份 谈判文件必须密封并在封口处应加盖投标单位公章 |
| 13 | 竞争性谈判报价 | 截止时间：2011年12月16日 09：30后进行公开报价, 针对A级材料的选用不同可以多方案报价,报价地点大学生活动中心115室。 |
| 14 | 谈判文件的有效期 | 竞争性谈判报价截止时间后六十天 |
| 15 | 公示期 | 三天 |

## 二、谈判供应商资质要求

参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1、投标单位具有外墙施工相应资质。

2、投标人须提供2009年以来所投项目的类似成功案例（提供合同复印件及验收报告复印件）。

## 三、本项目评定成交标准

在符合项目需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交候选人（符合项目需求、质量和服务相等的条件，为实质性响应招标文件技术和商务要求）。

具体如下：

由谈判小组对谈判文件进行评审，与投标单位进行谈判后，组织符合采购需求、质量和服务相等的投标单位进行最终报价。并确定提出最低报价的投标单位为成交候选人。

## 四、关于现场陈述

无

## 五、样品

无

# 第二章  项目合同专用条款部分

甲方: 南京永腾建设工程有限公司

乙方:

甲乙双方根据2011年  月  日南京交通职业技术学院学生公寓H、I楼外墙保温工程项目竞争性谈判采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、货物及其数量、金额等

| 分包 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免 费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金（甲方委托采购中心代为保管）。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在十个工作日内完成。

1、工程开工工人进场付合同价的10%。

2、工程量完成一半后付合同价的30%。

4、竣工验收合格达到预期目标，通过验收后经审计后付到审计价的95%，其余竣工验收满二年内，一次付清。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执贰份。

甲方：       （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一一年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一一年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

第三章    相关技术规格及要求

一、总    则

（一）工程概况

1、工程综合说明

建设单位：南京交通职业技术学院

工程名称：学生公寓H、I楼外墙保温材料一体化项目

建设地点：南京交通职业技术学院

2、承包方式：土建施工单位的总承包管理范围的专业分包。

3、工期要求：工程完成时间应服从总包方的进度要求，配合各段流水施工，不影响该部位下道工序的施工，满足总包单位的施工进度要求。

4、质量目标：工程质量要求：符合国家验收标准，工程质量保修按国家相关规定执行（具体要求与中标单位在合同中签订）。

5、现场条件：

（1）施工用水、用电：已接至现场；

（2）场内外道路：通畅；

（3）其它：请投标单位在报价中综合现场情况  ；

6、参加投标的施工单位资质：投标人要出具专业承包资质证明、企业法人营业执照、产品合格证及代理产品的委托代理书等。

（二）投标费用

1、投标单位应自行承担编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。

2、开标后，未中标的投标资料不退还投标人。

3、投标单位中标后，其投标保证金转为履约保证金，在结算完成时一并支付。

（三）谈判文件技术要求

1、投标单位资质要求

（1）投标人要出具专业承包资质证明、企业法人营业执照、产品合格证、代理成品的委托代理书、产品执行标准规程、技术性能检测报告等资料。

（2）投标文件中需附有企业概况介绍及近年来参建工程外墙涂饰工程取得业绩一览表，施工组织方案、与总包管理单位的配合协调要求和措施。

2、质量技术要求：

（1）投标方使用的保温系统需符合公安部消防局65号文件精神、设计的节能要求及政府主管部门的相关要求，配合完成外墙保温材料顺利通过设计计算、施工图审查、过程检验检测、消防部门验收等工作，同时承担不通过上述手续的对工程造成损失的赔偿责任。

（2）具体施工范围要求为：学生公寓H、I楼外墙由总包单位完成墙体基层水泥砂浆粉刷及找平层的施工，提交工作面由外墙保温中标人完成粘结层、保温层、抗裂砂浆层等工序，施工至满足外墙涂料涂刷要求的施工层面。

（3）投标单位应在其施工组织设计中对其保温的施工工艺作详细说明，特别是对该保温系统在檐口、勒脚处、装饰缝、门窗四角及侧边和阴阳角等处的节点处理应明确其做法并附节点详图。

3、质量管理

3.1施工过程中，投标人应全面系统审核施工图纸，对图纸的错误、不详或疑问必须事先向招标人及监理单位提出，否则，由此引起的返工损失、工期损失等由投标人自行承担。

3.2 投标人在投标文件中需详细说明所配备的施工人员数量并承诺施工进度务必跟随土建进度, 工程完成时间应服从总包方的进度要求，配合各段流水施工，不影响该部位下道工序的施工，满足总包单位的施工进度要求。

3.3投标方保温工程施工前，应对总包单位提供的操作面的基层质量进行验收。如投标方方认为总包提供的操作面的基层质量不符合保温工程操作要求，应及时向建设方或监理单位提出，得到指令后方可作业。如投标方未提出协调要求，视为默认基层质量符合要求。投标方在保温工程施工后，不得以基层质量不符合要求，回避质量责任。

3.4在施工过程中，招标人甲方现场代表或监理单位发现产品的品种、型号、规格质量不符合规定，有权拒绝验收，如已施工的，必须无条件重新施工，期间产生的一切经济损失由投标人负责。

3.5无论招标人甲方代表和监理是否参加验收，当其提出对疑问部分进行重新检验的要求时，投标方应按要求进行剥露，并在检验后进行修复或覆盖。检验不合格，投标方承担发生的费用，工期不顺延，并承担不合格造成的责任；检验合格，招标人甲方承担由此发生的经济支出，但工期不顺延。

3.5投标方必须实行样板先行的制度：在施工前选择有代表的部位（如楼梯间部位）做好样板，经建设单位、监理、总包单位验收合格后方可全面施工。并以此样板为验收参照物。

4、安全文明及配合协调管理

投标人必须服务总包单位的统一管理，配合做好安全文明施工、成品保护、进度协调。

- （四）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，并充分考虑一切风险因素。

2、投标报价方式

（1）本次招标的投标报价计价方法采用综合单价 方法。

（2）投标单位应根据招标人提供的质量要求和技术要求，分别计算外墙保温每平方米所需料、工费，最终形成一个综合单价。另需说明综合单价中材料费和施工费的具体数额，招标人可以根据现场情况对承包方式进行调整。

（3）本工程保温报价为综合单价，报价中包括一切可能发生的费用，包含但并不限于：材料费、运输费、措施费、材料检测费、人工费、机械费、符合规定的各种检测及现场实体抽检、保护费、税金、管理费、市场风险等等，中标后，投标人不得以任何理由要求增加费用。

（4）投标人应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。因设计和招标人原因变更的工程量变化按照实际发生工作量进行调整。

3)投标人应提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“主要材料、设备价格表”，所提供的数据必须细分到人、材、机的消耗量组成。

4)本工程的投标报价按工程量清单计价格式和相关规定。

5)投标人的投标报价的总额应是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润并考虑风险因素。

6) 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用己包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。

7) 所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单报价分析中反映出来。工程量清单报价分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为己分摊在投标人认可的合同的细目报价中。

8)投标人应结合本企业的技术水平、管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价、管理费、利润、措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调整，但江苏省相关计价表的编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。

11)工期要求：符合总包单位的施工进度。

中标单位中标后根据业主要求按时进场。如未按时竣工,每延迟一天罚中标价的0.5%。

（五）、 其它

1、投标单位准备派出的工程项目负责人及相关人员情况表格；

2、投标报价书。报价文件必须针对该项目及所选报价的软、硬件提供完整详细的安装实施方案，并且对具体实施进度及方案进行阐述。

3、工程施工方案文字说明；

4、材料清单（标明各材料具体名称、型号、规格、产地、价格等）；

5、工程进度及质量保证措施；

6、工期安排和时间承诺，后期服务及其它。

本工程采用的技术规范：

《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300--2001

《江苏省住宅工程质量分户验收规则》

《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16--2005

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

《建筑节能标准-民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-20010

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001

《建筑工程饰面砖粘贴强度检验标准》JGJ110

# 第四章  谈判文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序

制作谈判文件，并请编制目录及页码，否则可能将影

响对谈判文件的评价。

## 一、谈判函、谈判报价及项目相关文件

### 1.竞争性谈判函

南京交通职业技术学院：

你们       号采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加竞争性谈判。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本谈判文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2．我们接受采购文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照采购文件的规定，本谈判文件的有效期为从竞争性谈判报价截止时间起计算的九十天，在此期间，本谈判文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本谈判文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供你们要求的有关本次竞争性谈判的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受竞争性谈判最低的报价，并有权拒绝所有的竞争性谈判文件和报价。同时也理解你们不承担我们本次谈判的费用。

6．如果我们成交，为执行合同，我们将按谈判供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章 ）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.报价一览表

| 项目 | 南京交通职业技术学院学生公寓H、I楼外墙保温项目 |
| --- | --- |
| 谈判 报价 总计 | 人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 （¥ 元整） |
| 交付时间 | 项目完成时间：按照总包单位的项目进度执行 |

谈判供应商（公章 ）

授权代表（签字）

注: ① 谈判报价应包括竞争性谈判采购文件所规定的采购范围（包括设备费、运输、安装、人员等所有费用）的全部内容。

②项目交付时间指设备安装到位并且试运行成功的时间；

③报价一览表格式不得自行改动。

### 3.谈判报价明细表

| 序号 | 分项名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 规费（工程定额测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等） |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 谈判报价总计 | ￥________________ （大写）人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整。 |  |  |  |  |  |

谈判供应商：（公章 ）                    授权代表签字：

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由谈判供应商自行计算填列。

(3)总价=单价*数量，数量由谈判供应商自行计算并填列。

(4)上表中的“谈判报价总计”数应当等于“报价一览表”中“谈判报价总计”数。

(5) 上表中的”施工费” 数应当等于“施工费明细表”中“合计”数。

(6)A级保温材料除报平方米单价外，在备注栏内需报每立方米的单价。

| 序号 | 项目名称 | 原设计保温材料 |  |  | 现变更采用材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料名称 | 导热系数W/M.K | 厚度 CM | 材料名称 | 导热系数W/M.K | 厚度 CM |
| 1 | 学生公寓H楼 | 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.06 | 3 |  |  |  |
| 2 | 学生公寓I楼 | 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.06 | 2.5 |  |  |  |

备注：各投标单位应进行节能计算，保证所用材料的性能及厚度满足节能计算的要求，同时保证所用材料性能参数的准确性，如所用材料的性能参数与送检检测的结果不相符合，招标方有权解除中标单位的中标资格（合同），并保留追究该单位的相关责任的权利。

### 4.施工费明细表

金额：人民币(元)

| 序号 | 施工项目 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标单位公章：         法定代表人（授权代表）签名

投标单位全称：（公章）：              全权代表（签字）：

注：1、如表格不够，投标供应商可自行填加，但必须保证表式不变。

2、本表需投标单位公章、法定代表人（授权代表）签名

### 5.技术要求响应表

说明：谈判供应商必须仔细阅读竞争性谈判采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。谈判供应商必须根据所投产品软、硬件的实际情况如实填写，竞争性谈判小组如发现有虚假描述的，该谈判文件视为无效。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标供应商技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

谈判供应商：（公章 ）                    授权代表签字：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、谈判供应商根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

### 6.产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由供应商自定，主要内容应包括：免费质保年限、质量保证、售后服务体系、现场服务措施、人员、回访巡检方案、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

### 7.实施方案

### 8.项目优化方案

### 9.验收方案

### 10. 项目负责人及相关人员情况表格等（格式自定）

### 11.相关施工图(见附加)

注：①1－11项均须授权代表签字并加盖投标单位公章。

②1-11项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

## 二、资格证明文件

### 1.经年检的营业执照副本(复印件，原件备查)

### 2.法人授权委托书

法人授权委托书

致南京交通职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京交通职业技术学院学生公寓H、I楼外墙保温工程JY201171号采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署竞争性谈判函和谈判文件，与学院协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

二00九年     月     日

备注：

（1）谈判供应商授权代表须在报价截止时间前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交谈判文件等事宜，谈判文件中则附授权书复印件。

（2）谈判供应商法定代表人直接参加谈判的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

### 3.谈判供应商概况

包括简要历史、既往同类项目的完成情况、谈判供应商技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

### 4.相关资质文件 (见谈判邀请书第二条相关规定)

注：1、2项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查