- 地下消防管网探测及管道测漏服务工作比选公告

南京交通职业技术学院决定就地下消防管道探测、测漏服务工作项目采用比选报价方式进行，现将项目比选事宜说明如下：

一、项目名称内容

1．项目名称：地下消防管道探测、测漏服务工作

2．项目内容：对甲方指定的供水管道进行检测、分析，确定供水管道漏水点的准确位置，并进行修复（含路面开挖和修复、管道修复、加装抢修节、余土外运等，如需要加装或更换阀门，费用另计）。

二、项目概况

1、项目规模：项目控制价4.8万；

2、工期要求：30日历天；

3、工程质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

4、付款方式：工程竣工验收合格，审计完成后支付至审计价格的95%，剩余5%作为工程保修金。工程保修期1年，保修期满后七天内无息退还保修金 。

三、比选文件获取时间、地点、方式及所需材料

1．获取比选文件及报名的时间：2016年9月27日至2016年9月29日，9：00—11：00；14：00—16：00；

2.报名地点：大学生活动中心

3.获取方式：现场获取

4．报名须携带以下资质证件及复印件（复印件加盖公章）：

（1）企业营业执照复印件加盖公章；

（2）税务登记证复印件加盖公章；

（3）组织机构代码证复印件加盖公章；

（4）法人代表向经办人授权委托书原件及本人身份证；

四、比选活动时间

1、比选时间：2016年9月30日9：00

2、比选地点：行健馆会议室

3、逾期送达的或未送达指定地点的参选文件，学院不予受理。

4、比选申请书份数：2份（一正一副）

注：比选申请书的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖比选申请人单位公章。封套上应清楚地载明比选申请人的名称、地址、电话及联系人。

5、咨询：025-86115047 王老师

五、比选办法和标准

1、本项目采用：低价中选方式（本检测项目最高限价为人民币4.8万元，比选申请人不得超过最高限价或者零报价，否则比选申请书作无效处理）。

2、通过资格评审合格的有效参选人，经低价中选的方式确定中选人。

3、符合比选文件规定条件和比选报价规定的比选申请人，按照报价由低到高确定中选人顺序，最低报价者为第一中选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。

4、最低报价者如超过一个，采用随机抽选的方式确定中选人，即由最低报价相同的比选申请人先抽取顺序号，再由比选人抽取中选号，并同时确定第一、第二候补中选人。

六、评标委员会对参选人的资格进行评审，资格审查的合格条件为：

1．独立企业法人。

2．企业所提供的营业范围包括测漏工作内容，并具备专业的地下管网测漏队伍，技术力量雄厚、仪器设备先进，有较强的经济实力和良好的信誉。

3．项目负责人：从事地下管线探测工作5年以上。

七、其它说明

1、参选人不得将项目转包及其它违规行为；

2、单项工程前期技术服务费用3000元（施工方案、招标控制价、招标清单等编制）由中标单位支付，支付时间为中标后一周内。

3、单项工程提供详细施工技术方案及未来清单报价表（含综合单价分析表等），并附光盘。

4、现场管理及安全责任：施工单位根据现行国家工程质量检验标准和现场实际情况，按国家有关规定派驻具有相应资质的项目经理，加强施工管理，因质量和安全问题造成的一切责任和损失均由施工单位负责。

5、隐蔽工程或部位必须报甲方同意后，方可进入下一步工序并自行留存相关资料，否则结算不予承认。

6、投标报价：采用综合单价报价法，包含人工、材料、机械、运输费、安装、竣工资料、质保期内的保修服务费、保险、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等及其它一切应有费用。清单工程量为暂定量，工程结算按实结算。（工程量清单报价表附后,详见附件1、附件2）

7、付款方式：竣工并通过验收，审计完毕付至审核结算价（全额发票）的95%；质保期满后无质量缺陷将5%质保金一次性免息支付。

南京交通职业技术学院后勤管理与服务中心

二〇一六年九月二十七日