南京交通职业技术学院招标文件


南京交通职业技术学院

招 标 文 件
项目名称：图文信息楼幕墙设计项目

项目编号：JY201150号
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一一年九月十四日
目   录

第一章  投标邀请书

第二章  投标须知

第三章  设计技术标准与规范

第四章  设计合同主要条款

第五章  投标文件格式

第六章 相关技术规格和要求

第七章  评标方法
第一章  投标邀请书

致：各投标人：

1、 南京交通职业技术学院新校区的图文信息楼工程经江苏省发展计划委员会(苏计社发 [2003]559号文)批准实施。现决定对本工程设计进行邀请招标。现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加本工程设计的投标。

2、本工程位于南京江宁大学城，总建筑面积约19878.2 平方米，地下建筑1层，地上建筑5层，建筑物高度米29.1，本项目幕墙面积约为6000平方米；设计内容包括隐框玻璃幕墙系统、点式玻璃幕墙系统（电梯井道）玻璃雨篷系统等。
3、本项目不统一组织现场考察，亦不召开标前会议。
4、投标人在阅读本招标文件后，如有需要，请于2011年9月19日前往项目地点考察现场。（联系人：焦挺峰，电话：86174605）如有需要澄清的问题应于2011年9月19日16：00时前以书面的形式传真或直接送交至南京交通职业技术学院 （联系人：焦挺峰 传真号码：025-86174603）。学院答疑将于2011年9月20日16：00时前传真给所有已购买招标文件的投标人。

5、投标人必须在下述时间段内，将投标文件送至南京交通职业技术学院（地址：江宁区科学园龙眼大道629号大学生活动中心115室）。
时间：2011年9月21日上午9：00—9：30时。（北京时间）
6、请收到本邀请书后，立即以书面方式回函给南京交通职业技术学院确认已收到本邀请书且参加投标。如果你单位不准备参与投标，亦请尽快通知招标单位，谢谢合作。

学院：     

地址：    

邮编：                        

  电话：                

传真：025-                 联系人：
第2章 投标须知

一、投标注意事项

1. 投标单位授权代表持本人身份证件原件和法人授权委托书原件（法定代表人持本人身份证件原件和营业执照复印件）提交投标文件，投标文件要求一式三份，一份正本，贰份副本。所有资料恕不退还。

2. 潜在投标人拿到招标文件后，如有疑问，可在规定日期内与学院有关联系人联系。

3. 投标文件和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名且加盖投标单位公章方为有效。

4. 投标人应接受学院组织的答辩要求。

5. 投标人需交纳2000元投标保证金。（只接收银行本票和银行汇票，不接收其他形式的保证金）

名称：南京交通职业技术学院 

纳税人识别号：320121466001961 

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019 

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657 

6．标书工本费300元，在开标前交到学院财务处（明德楼412）

7 投标人递交的投标文件正本每页均须全权代表签字并加盖投标单位公章。未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

8 投标单位必须明确该项目设计的总负责人、具体设计人员(具有高级职称或相关注册执业资格)，并提供其职称、资历证明。

二、本项目情况介绍（见投标邀请书）
三、投标单位资格，（开标时提供原件材料）未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。
1 具有独立法人资格并具备建设主管部门颁发的建筑幕墙工程设计与施工一级资质；

2　2008年以来具有2个不少于5000平方米大型公共建筑幕墙设计业绩；

3　通过ISO9001国际质量管理体系认证。
四、报价方式及报价要求

1. 报价方式：按项目内容逐项报价（按平方米报价进行汇总）。

2. 报价要求：中标人为学院此次设计工作的总协调方

（1） 报价含所有项目方案设计及施工图设计（含确保文件通过审批的费用）；含现场配合施工的所有费用等招标范围的全部内容，学院今后不再单独结算任何费用。
（2） 每个项目只能有一个报价，不接受有选择的报价，不接受项目不全的报价，否则报价无效。
（3）报价方式为一次报价。
五、提交投标书及样品的方式、地点和截止时间

1. 投标文件必须在投标截止时间之前以密封加盖骑缝章的形式送达南京交通职业技术学院大学生活动中心115会议室。

2.    地址：南京市江宁区科学园龙眠大道629号.

   联系人：李晓旭

   联系电话：（025）86115873

   传真电话：（025）86115873

3. 投标截止时间：2011年9月21日（周三）上午9:30(北京时间)

截止时间后，学院将拒绝投标人的投标。投标人必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在报价截止时间前完成的事项。
4. 对技术要求的咨询可下列人员联系

焦挺峰 联系电话：025-86174605；

六、评（议）标原则

评（议）标原则: 公开唱标，综合评分。详见评标办法。
学院不接受不符合招标文件要求的投标书。

七、开标、评标、定标

1. 学院将组织开标,供应商现场答辩。

2. 现场答辩时间：2011年9月21日（周三）上午9:30~11：30(北京时间)
授权代表须出示本人身份证原件参加答辩。
3. 学院将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

4. 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，学院有权要求予以澄清。

5. 合同将授予符合招标文件条件并对学院最为有利的投标人。

6. 学院有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

7. 学院可以接受投标项目中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变。

8. 学院评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与买方签约。

八、评标过程的保密性

1. 开标后，直至向中标的招标授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向学院施加任何影响，其投标将被拒绝。
第三章  设计技术标准与规范

     本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于房屋建筑勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及招标项目所在省(自治区／直辖市)关于房屋建筑工程勘察设计方面的文件、规定。

设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

第四章  设计合同

 建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

工程名称：                   

工程地点：                  
合同编号：                  

设计证书等级：              
发包人：                    

设计人：                    
签定日期：                  
发包人：南京交通职业技术学院

设计人：

发包人委托设计人承担：                           工程设计，工程地点为        ，经双方协商一致，签定本合同，共同执行。

第一条 本合同签定依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的技术标准是：

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001（06版）

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005    

第三条 合同文件的优先次序

   构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3．1合同书

3．2中标通知书（文件）

3．3发包人要求及委托书

3．4投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

4．1工程名称：

4．2项目阶段：

4．3工程范围：

4．4设计内容：

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

发包人及时提供有关资料。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

合同签定日起，  日历天以内，设计人向发包人交付幕墙施工方案图A3版蓝图共 8 份，幕墙结构计算书  3 份，幕墙工程量清单及概算3份，地点 南京交通职业技术学院基建办       

第七条 费用

7．1双方商定，本合同的设计费为（每平方米单价）

                                                。

第八条 支付方式

8．1 施工图图审通过，设计人配合发包人完成幕墙施工招标工作后，幕墙施工中标人向设计人支付设计费总额的80%。

8．2幕墙施工竣工验收完成后，幕墙施工中标人向设计人支付设计费总额的20%。

第九条 双方责任

9．1发包人责任

9．1．1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

9．1．2发包人负责组织设计交底。

9．1．3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同），重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。

9．2 设计人责任

9．2．1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图机构对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

9．2．2设计合理使用年限为20年。

9．2．3设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。

9．2．4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。

9．2．5设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。

第十条 违约责任

10．1设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

10．4由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。

10．5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第十一条 其他

11．1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。

11．2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。

11．3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

11．4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11．5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由          仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。

11．6本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。

11．7本合同自签订之日起效。

11．8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称：（盖章）                 设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                 委托代理人：（签字）

邮政编码：                          邮政编码：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：

签订时间：    年  月  日             签订时间：    年  月  日
第五章  投标文件格式

一、投标书格式

致：    (学院全称)    ：

 1.经考察现场和研究有关文件后，我方就本工程设计任务及相关服务进行投标，投标报价为人民币（大写）  元（小写：        元），详见报价清单。

2.一旦我方中标，我方保证在               日历日内完成本项目的初步设计及施工图设计任务。

3. 我方将委派　　　　　为项目负责人，完成本招标项目规定的所有设计工作内容。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本投标书是我们双方合同的组成部分。

5.在此我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的后续服务。

   6、我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

   7、.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

  8、.我们同意提供学院要求的有关投标的其他资料。

  9、.我们理解，学院并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

投   标   人：                     
法定代表人（或授权代理人） :        

电         话：                                       

传         真：                       

投 标 人 地 址：                        
邮  政  编 码：                       
  日         期：     年     月     日

二、设计周期表

	设计阶段
	周   期

(日历日)

	 
	

	 
	

	总周期
	


三、设计报价

	序号
	项目
	费用

	1
	方案设计报价 a
	

	2
	施工图设计报价 b
	

	3
	设计收费总金额a+b
	

	4
	
	

	设计报价说明：（可另附页）

根据以上分析计算，我们宣布：我们愿以最终报价人民币  (大写)  元（￥(小写)    元）完成　（项目名称）   规定的所有设计工作。

投    标    人：  （全称）（盖章） 

法 定 代 表 人

或

其授权的代理人：      （姓名）    
                      （签字）    

日          期：       年      月      日




注：1、投标人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和建设部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的设计工作，并将设计费计人相应的报价项目中。投标人的报价，应包括测量、设计以及专题研究等为完成本招标项目设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的设计费和后续服务费。

2、报价按照平方米分别进行报价后汇总。
四、授权书格式

(法人授权代理人授权书)

致：（学院全称）   

本授权书宣告：    (投标申请人)  (单位法人职务)  (姓名)    合法地代表我单位，授权    （被授权人所在单位详细名称）    的（被授权人职务）   （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在    (项目名称)   的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与学院(或业主)协商，签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

                                  投     标    人： （全称）（盖章）        

                                      法 定 代 表 人 :       (姓名)         

                                                             (签字)         

                                      其授权的代理人：       (职务)         

                                                             (姓名)         

                                                             (签字)         

                                  日          期：     年    月    日

五、投标人基本情况表

投标人：                                 
	投标人全称
	

	主要业务
	

	工程勘察资质等级
	
	工程设计资质等级
	

	营业执照编号
	
	成立日期
	

	工程技术人员总人数
	
	其中：高级职称
	

	
	
	 中级职称
	

	
	
	 初级职称
	

	行政负责人
	1.姓名:           2.职务:               3.职称:

	技术负责人
	1.姓名:           2.职务:               3.职称:

	联系方式
	1.地址:              2.邮编:              3.电话:

4.传真:              5.E-mail             6.联系人:

	开户银行
	1.户名:              2.开户行:              3.账号:

	下属设计单位简介：



	主要装备：




六、投标人已完成项目情况

投标人：                                 
	序号
	项目名称
	项目规模总投资
	设计负责人
	设计起讫时间
	业主单位
	完成情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


七、投标人正在承担的项目情况

投标人：                                 

	序号
	项目名称
	项目规模模总投资
	设计负责人
	设计起讫时间
	业主单位
	进展情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


八、投标人拟安排本项目人员基本情况表

投标人：                                 
	人员安排
	姓名
	毕业时间、学校、专业
	学历

/职称
	专业工

作年限
	拟在本项目

担任工作

	1.项目负责人
	
	
	
	
	

	2.分项负责人
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.其他人员
	
	
	
	
	

	（1）后续服务人员
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：后续服务人员必须为专业设计人员。
九、附件清单

	附件类型
	具体名称
	页码

	申请人证书
	营业执照
	

	
	资质证书
	

	
	项目负责人学历证书
	

	
	项目负责人职称证书
	

	
	分项负责人相关证书
	

	
	安全生产许可证
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标人设计业绩
	近3年内已完类似设计业绩
	

	
	
	

	
	
	


注：1、所有附件为复印件，并按“附件清单”的顺序置于“附件清单”后，申请人的附件必须同“附件清单”一一对应，并标明复印件所在位置。

十、设计效果方案及提供其他有价值的建议
十一、设计进度及服务承诺。

第六章  相关技术规格及要求

一、中标人的工作内容及方式

概述

本合同的设计任务范围包括方案设计和施工图设计等阶段的所有设计任务、设计指导、现场施工配合及其他相关服务。

乙方应担任本项目设计工作的总协调方，必须完成设计范围内的所有工作，如确需分包的项目，征得甲方同意后方可分包，费用由甲乙双方自行结算。

乙方根据甲方提供的设计方案进行初步设计，乙方在设计过程中应与甲方密切配合，充分了解甲方的设计需求，对方案可以适当的修正，负责编制消防、环保、节能等专篇材料说明，并同政府有关部门解释，使文件通过审批。

初步设计的内容应视为在方案设计基础上的进一步深化和细化。

有关审批部门要求进行的对初步设计的修改或优化、完善，均不属于甲方提出的设计变更，在本合同的设计任务范围内，乙方须按照上述部门的意见对初步设计作进一步的修改和优化、完善。

施工图设计

乙方全权负责此阶段的设计工作，内容包括但不限于：

负责编制消防、环保、节能等设计文件，并同政府有关部门解释，使设计文件通过审批；负责与境外设计单位和专业设计单位的所有协调工作。

批准后的初步设计将作为本工程施工图设计的依据。

施工图设计的内容应视为在初步设计基础上的进一步深化和细化。

乙方全权负责本项目的施工图设计，确保设计文件通过相关部门的审核。

现场施工配合

乙方应负责向甲方选择的施工单位解释设计意图及施工图内容，并负责进行技术交底。

在整个施工过程中，乙方应主动地与施工单位保持密切配合，及时协调解决施工过程中遇到的与设计有关的问题，并负责按规定程序适时合理变更设计。

乙方应按甲方或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收和配套设备的交验；参加工程竣工验收。

由于乙方原因须对原设计作出修改时，乙方应无偿并及时完成相应的施工图设计修改。

乙方应派专人作为项目的负责人，以便及时协调解决施工中遇到的设计问题。

工程实施期间，乙方应出席由甲方召集，并提前预告的有关会议。为统筹安排，乙方应在收到会议通知后的一个工作日内予以确认，并提供参会人员的名单及行程安排，所需费用由乙方自理。

其他相关服务

另行商定。

工程竣工后，如在实际使用过程中发现了质量问题，乙方应积极参与质量事故分析。若分析结果证实系设计缺陷所致，则乙方应自负费用负责修复和完善，并向甲方赔偿全部直接经济损失。

二、本项目设计进度要求

本工程计划从开工至工程竣工移交暂定工期为   个月，计划2011年  月开工。设计工期应满足工程的建设需要。

本项目的设计进度要求如表1所示，投标人在投标文件中应根据表1的要求，以网络图或甘特图形式提出具体的设计进度计划。

设计进度计划要求一览表

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


三、图签使用要求

本项目包括初步设计及施工图设计在内的各阶段的所有设计工作均使用中标人的图签；

中标设计单位在各设计工作阶段的图签使用费用，全部包括在相应工作阶段的设计费报价之中，学院不再支付任何有关使用图签所涉及的费用。

四、现场工作人员配备要求

本项目中标人必须保证在工程进度加快或其他情况下，可以根据学院要求，随时增加现场设计人员，直至满足工程进度及服务质量要求。

中标单位现场提供咨询服务所涉及的费用，已全部包括在本次设计费报价之中，中标单位中标后不应再提出任何有关增加设计费补贴的要求。

项目经理（设总）应具备担任过至少不小于与本工程规模的项目全过程设计工作或相当经历，参加过同类工程设计工作，并报甲方经书面同意后确定为项目经理（设总）；主要专业主设人应具备担任过至少不小于与本工程规模的项目全过程主设工作或相当经历。设计人在工程竣工投产前，在未征得学院的同意前，不得更换项目经理（设总），以及土建结构、电气、暖通和给排水专业的主设人。

五、设计人责任

按照国家及行业现行最新的标准、规程、规范、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。如果设计人在设计过程中采用优化措施对降低工程造价、缩短工期或提高工程整体经济性较常规设计有重大突破，经学院确认后，学院将给予设计人一定的奖励。

按合同条款有关条款所规定的内容、时间及份数向学院交付设计文件，并对委托范围内的设计的完整性、准确性负责。

按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。

按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计及服务工作。

未经学院同意不得向第三方扩散、转让学院提交的产品图纸等技术经济资料。

设计人提供的设备招标技术规范书的进度应满足学院设备招标要求。设计人提供的设备招标技术规范书中提出的设备资料交付进度应满足设计进度要求。设计人应协助学院催交设备资料。

学院根据实际的设计质量、进度、能力评估，认为不能满足工程要求而提出关于本工程的相关设计人员必须更换的要求时，设计人应尽快完成相关人员的变更与工作交接，并保证工程相关设计、服务工作等高质量进行至完成。

设计总代表至少应参加工地现场的相关工程协调会，相关会议要求遵守学院的相关管理制度；相关的专业人员应参加专业协调会、专题会等，协助学院完成工程的优化、问题处理等工作。

六、现场服务

设计人对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更，按照要求派驻现场设计代表，参加隐蔽工程验收、工程竣工验收等工作。

第七章、评标办法

本招标项目的评分取值为百分制。评标委员会对投标文件的评审打分的主要内容和分值范围划分如下：

1、业绩和信誉分         20分

2008年以来具有2个不少于5000平方米大型公共建筑幕墙设计业绩；有2个得5分，每多1加2分  满分10分。

2008年以来获省建设厅以上颁发的建筑设计一等奖的，每项得2分，二等奖的，每项得1分，三等奖的，每项得0.5分，满分为10分。
2、项目组织机构和人员配备      20分

按照项目组织机构和人员配备是否齐全、较优，投入设计负责人的职称情况的比例来评价。

3、设计效果方案及提供其他有价值的建议。  满分15分
在合理化建议及优化阶段，投标人应根据图纸，就以下方面提出处理方案（概念性方案，以文字说明为主）

雨篷的方案                                                 

点式幕墙系统（电梯井道）的方案                             

南北门厅出入口（门的选型、立铤的造型及材质选用）方案                                                

隐框幕墙系统方案                                            

其它合理化建议 
4、设计进度及服务承诺。        满分15分。

包含：在设计及施工阶段提供的服务，设计进度，投标人本地化服务的情况 ，配合施工，派驻现场设计代表方案，工期及后续服务 ，及其他对学院有帮助的服务。                                  

  5、报价分               30分
当投标基准价≤投标报价 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30
当投标基准价>投标报价  投标报价得分=30-[（评标基准价/投标报价）*30-30]

评标基准价为，有效投标价的算术平均值*0.98。

PAGE  
22

